**Scrum**

**App Owner:**

האחראי על האפליקציה הוא כל חברי הקבוצה, כל אחד מחברי הצבת יהיה זמין לשאר השותפים אם יש להם שאלה מסוימת או אם תת קבוצה רוצה לבדוק מה הקבוצה השני עשתה. כל תת קבוצה תהיה אחראית על חלקים מסוימים בפרויקט. יש לנו את היכולת והאחריות לחלק את המשימות לעבודה בסוף כל מפגש ולנהל את הקבוצה כדי שנעבוד כמו שצריך במשך השבוע.

**Scrum Master:**

הScrum Master היה מוחמד דוחי. יש לו את האחריות לעבור על כל מה שעשו חברי הצוות, ויש לו את היכולת לדבר עם כל אחד ולשפר את מה שעשינו וגם לפתור הבעיות ביחד עם כל הקבוצה, ואחראי על ההודעות עם המרצים לקביעת פגישות ושעות קבלה.

**Sprint:**

כל מה שנמצא בהגשת המשימה הראשונה :

* Developing the environment to start the task.
* Docs file.
* Use Case diagram with the info and flow of events.
* Software requirements on Excel document.
* ToDoList.
* Testing.

**Scrum backlog:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Task Owner** | **Duration (in hours)** | **Task** |
| Mohamad Dukhi, Julian, Nour | **1.5** | Analysis software requirements |
| Ahmad, Mohamad Khateeb, Waseem | **3** | Make the “toDoList” |
| Mohamad Dukhi, Julian, Nour | **2.5** | identifying the actor for the use case |
| Mohamad Dukhi, Julian, Nour | **4** | identifying the use cases |
| Mohamad Dukhi, Julian, Nour | **2** | adding the including and extend between the use cases |
| Ahmad, Mohamad Khateeb, Waseem | **3** | Testing |
| Mohamad Dukhi, Julian, Nour | **3** | writing the flow of events |
| Mohamad Dukhi, Julian, Nour | **2** | Figure out the action steps from the use case for the activity diagram |
| All | **1** | Identify the actors who are involved |
| Mohamad Dukhi, Julian, Nour | **1** | Identify the class names |
| Mohamad Dukhi, Julian, Nour | **1** | Distinguish relationships between the classes |
| Mohamad Dukhi, Julian, Nour | **1** | Create the Structure for the class |
| Mohamad Dukhi, Julian, Nour | **1.5** | Make the Scrum document |

**Daily scrum:**

נפגשנו פעמיים בשבוע בימי ראשון ושלישי. יום ראשון נפגשים משעה 12:00 עד 15:30 עם חצי שעה הפסקה באמצע מפגש, ויום שלישי 3 שעות רצוף בחדר רעש בספרייה. כל אחד ממנו מסביר בקצרה על מה שעשה ומה לא הספיק לסיים כדי שנמשיך לסיים את מה שחסר וחילקנו משימות לפגישה שבועית הבאה.

בפגישה השבועית הראשונה :

בפגישה הראשונה ישבנו ביחד במשך 3 שעות, הכרנו אחד את השני קראנו את הסיפור הנתון ואת המטלה במשך שעה, ושאר הזמן התחלקנו לשתי קבוצות וחילקנו משימות ראשונות וראינו מה צריך לעשות והתחלנו בעבודה.

בפגישה השבועית השנייה :

נור הציג את מה שעשה ב UC דיאגראם , כל אחד נתן הערות שכתב על הסיפור והגענו להסכמה משותפת ושינינו בהתאם, וחילקו עבודה לפגישה הבאה, מוחמד חטיב, אחמד אבו גבל וואסים עשו טבלת דרישות.

בפגישה השבועית השלישית:

הצגנו מה כל תת קבוצה עשתה ואחר כך התחלנו לעבוד על כל ההשלמות החסרים שנשארו למשך 3 שעות לפני 10 דקות מסיום הפגישה חילקנו את מה שנשאר לשתי קבוצות עוד פעם.

בפגישה השבועית הרביעית:

היה לנו כמה שאלות בקשר לUC והחלטנו לכנס עם טירן לשעת קבלה לדבר על כל הדברים שלא ברורים בUC וניהול פרוייקט SCRUM. עשינו כמה שינויים לגבי התרשים ובסוף עברנו על הדברים שעדיין לא עשינו.

בפגישה השבועית החמישית:

עברנו על כל הדברים שעשינו מהתחלת העבודה עד היום. יצרנו קבצי ההגשה והיגשנו את החלק הראשון (מטלה 1).